ZAŁĄCZNIK  NR  4  DO  SIWZ

UMOWA Nr ........

na roboty w zakresie instalacji budowlanych polegające na dostawie materiałów i urządzeń oraz montażu sieci zintegrowanej  na potrzeby  Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy w budynku przy ulicy Traugutta 23

zawarta w dniu.............. w Nidzicy w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:

Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy reprezentowanym przez :

Aleksandrę Nowogórską – Dyrektora,

Renatę Szypulską – Głównego Księgowego,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a ................................................ z siedzibą w ..............................................................................

reprezentowanym przez :

.......................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

1. W oparciu o przeprowadzony przetarg nieograniczony Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze złożoną ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania strukturalnego okablowania sieciowego i dedykowanej sieci zasilającej i wykonanie nowej sieci strukturalnej w kat. 6 wraz z dedykowaną siecią zasilającą (CPV 45300000-0) w siedzibie Zamawiającego Nidzica ul. Traugutta 23 , zgodnie z projektem wykonawczym.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy.

3. Wartość wykonania przedmiotu umowy, określona w § 2 ust. 1 obejmuje również koszty niezbędne do jego wykonania takie jak:

- wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej w jednym  egzemplarzu,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową,

- po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń, w których będą wykonywane roboty do stanu pierwotnego.

4) Po zakończonych pracach (każdorazowo w trakcie trwania prac instalacyjnych) Wykonawca obowiązany jest przywrócić porządek w pomieszczeniach Zamawiającego oraz zapewnić ciągłość pracy Urzędu w trakcie budowy sieci.

5) Prace wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego wyłącznie po godzinach pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy  tj.:

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 15,30 do ………..

- w soboty i niedziele w godzinach od 8,00 do …………..

§ 2

- Za wykonanie zamówienia objętego umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z ofertą, kwotę.........................brutto (słownie........), w tym podatek VAT w wysokości....% i w kwocie................. (słownie …………..).

- Kwota należna Wykonawcy obejmuje pełny zakres robót, dostawy materiałów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji technicznej i kosztorysie ofertowym.

- Ceny jednostkowe robót, materiałów, urządzeń i wskaźniki cenotwórcze zawarte w ofercie i kosztorysie ofertowym Wykonawcy pozostają niezmienne do końca realizacji umowy.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacją techniczną, którą Zamawiający udostępni Wykonawcy w jednym egzemplarzu w dniu podpisania umowy.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

§ 5

- Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę. Termin odbioru wyznaczy Zamawiający.

- Strony postanawiają, że odbiorem końcowym będzie objęty przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym.

- Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem wymagane próby i sprawdzenia (pomiary), a ich wynik zostanie przedstawiony Zamawiającemu.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych, niezbędne świadectwa kontroli jakości i dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonania przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru wykonanych robót i odstąpić od umowy.

- Zamawiający dokona w terminie 5 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Za datę odbioru przedmiotu umowy uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu końcowego.

§ 6

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości przedmiotu umowy.

2. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Zamawiającego.

§ 7

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.

2. Do faktury Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę do jej wystawienia, o których mowa w § 5.

3. Faktura wystawiona zostanie na Zamawiającego tj. Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy.

4. Faktura płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy Nr..................................................

§ 8

Strony ustalają następujące kary umowne:

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu  kary umowne :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości brutto umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10%  wartości brutto umowy z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień  publicznych.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Kary umowne mogą być potrącone z wartości brutto umowy.

§ 9

- Od daty odbioru końcowego rozpoczyna się bieg:

- 3 letniej gwarancji i rękojmi na kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy prace oraz elementy zadania wykonane przez Wykonawcę,

- 20 letniej gwarancji producenta na wykonaną sieć okablowania strukturalnego.

- Na urządzenia i materiały zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.

- Stwierdzenie ewentualnych wad w robotach objętych rękojmią następować będzie przy udziale Wykonawcy uprzednio powiadomionego pisemnie z wyprzedzeniem 3 – dniowym.

- Podstawą do usunięcia wad będzie protokół ze stwierdzeniem wystąpienia tych wad sporządzony z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego z podaniem terminu usunięcia. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w wyznaczonym terminie planowanego przeglądu Zamawiający dokona przeglądu jednostronnie i sporządzi protokół, w którym zawarte ustalenia będą wiążące dla obu stron.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia, lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może :

- żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w trakcie ich wykonywania, może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

§ 10

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w trakcie odbioru i przeglądów gwarancyjnych w żądanym terminie nakreślonym w protokóle z powyższych czynności Zamawiający zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania układowego, ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu.

§ 11

- Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej umowy.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do :

- sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§ 12

- Wykonawca zapewni właściwą organizację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację wykonywanych prac.

- Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 13

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów budynku, ich części lub urządzeń z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§ 14

Zmiany i uzupełnienia w umowie mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Strony postanawiają, że właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 17

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                            ZAMAWIAJĄCY